## Slide 1: Woche 1
04.12.23 – 10.12.23
Projektarbeit – PS 1, Gruppe 1

## Slide 2: Was haben wir diese Woche gemacht
Erstellung des Projektplans
Erstellung eines fachlichen UML-Diagramms der Applikation
Darstellung des Abonnement- und Abrechnungsprozesses in einem Sequenzdiagramm
Festlegung der Meilensteine
Erstellung der Issues und den zugehörigen Verantwortlichkeiten

## Slide 3: Was haben wir diese Woche gemacht?
Umgesetzte Issues
Register Funktion (xhtml ähnlich wie bei login, header xhtml noch register inzugefügt, im repository neue User Attribut, im serivce saveUser braucht man keine Admin Rolle um das zu machen)
Autocomplete funktion mit google maps erweiterung eingefügt.
Notes: - Register Funktion:
(.xhtml ähnlich wie bei Login, header xhtml noch Register hinzugefügt, im UserDetailedController newUser Attribut, im UserxSerivce saveUser() braucht man keine Admin-Rolle um das zu machen)
- Autocomplete Funktion

## Slide 4: Unsere Meilensteine

## Slide 5: 1. Meilenstein
Erreicht am 08.01.2024
Fertigstellung der Backend-Funktionalitäten.
Dazu gehören:
  Einbindung aller nötigen APIs
  Die Erstellung von neuen Nutzern
  Fertigstellung aller Nutzer sowie deren Funktionalitäten und Zugriffsbereiche
  Fertigstellung des Abonnement-systems
  Fertigstellung der Homepage

## Slide 6: 2. Meilenstein
Erreicht am 15.01.2024
Fertigstellung des Frontend und Testen der Applikation.
Dazu gehören:
  Integration der Backend-Funktionalitäten auf das Frontend
  Sicherstellung der Browser-kompabilität der Anwendung mit den gängigsten Browsern
  Testen der Funktionalitäten
  Ausnahmesituationen angemessen behandeln
Notes: Außnahmesituationen angemessen behandeln.
-> Bspw unerwartete Systemzustände

## Slide 7: 3. Meilenstein
Erreicht am 22.01.2024
Fertigstellung der Präsentation.
Dazu gehören:
  Letzte Überprüfung aller Funktionen sowie Demo-Szenarien vorbereiten
  Präsentation erstellen und Vortragende festlegen

## Slide 8: Application-UML

## Slide 10: Rechnungsablauf-Sequenzdiagramm