## Slide 1: Woche 1
04.12.23 – 10.12.23
Projektarbeit – PS 1, Gruppe 1

## Slide 2: Was haben wir diese Woche gemacht
Erstellung des Projektplans
Erstellung eines fachlichen UML-Diagramms der Applikation
Darstellung des Abonnement- und Abrechnungsprozesses in einem Sequenzdiagramm
Festlegung der Meilensteine
Erstellung der Issues und den zugehörigen Verantwortlichkeiten

## Slide 3: Was haben wir diese Woche gemacht?
Umgesetzte Issues
Anpassung des Skeleton-projekts auf die Applikation
Registrierungsfunktion für neue user
Autocomplete zur Suche von Orten eingebunden
Notes: - Register Funktion:
.xhtml ähnlich wie bei Login,
header xhtml noch Register hinzugefügt,
im UserDetailedController newUser Attribut,
im UserxSerivce saveUser() braucht man keine Admin-Rolle um das zu machen)
- Autocomplete Funktion
Google Places API verwendet
Dafür wurden Klassen GooglePlacesAutocompleteApiService, AutocompleteBean erstellt
Aufruf der Geocoding API für Koordinaten der Orte -> damit kann man dann die Wetter API aufrufen
Klassen Geocoding,ApiRequestService, GeocodingApiDemoBean implementiert

## Slide 4: Unsere Meilensteine

## Slide 5: 1. Meilenstein
Erreicht am 08.01.2024
Fertigstellung der Backend-Funktionalitäten.
Dazu gehören:
  Einbindung aller nötigen APIs
  Die Erstellung von neuen Nutzern
  Fertigstellung aller Nutzer sowie deren Funktionalitäten und Zugriffsbereiche
  Fertigstellung des Abonnement-systems

## Slide 6: 2. Meilenstein
Erreicht am 15.01.2024
Fertigstellung des Frontend und Testen der Applikation.
Dazu gehören:
  Fertigstellung der Homepage
  Integration der Backend-Funktionalitäten auf das Frontend
  Sicherstellung der Browser-kompabilität der Anwendung mit den gängigsten Browsern
  Testen der Funktionalitäten
  Ausnahmesituationen angemessen behandeln
Notes: Außnahmesituationen angemessen behandeln.
-> Bspw unerwartete Systemzustände

## Slide 7: 3. Meilenstein
Erreicht am 22.01.2024
Fertigstellung der Präsentation.
Dazu gehören:
  Letzte Überprüfung aller Funktionen sowie Demo-Szenarien vorbereiten
  Präsentation erstellen und Vortragende festlegen

## Slide 8: Application-UML

## Slide 10: Rechnungsablauf-Sequenzdiagramm