## Slide 1: 15.01.2024
Projektarbeit – PS 1, Gruppe 1

## Slide 2: Was haben wir diese Woche gemacht?
Favoriten Liste
Man kann diese Lise filtern und die angezeigten Attribute konfigurieren
Tests für diese Funktion fertiggestellt
Notes: Eine eigene Entity für Favoriten (mit Ort und user) erstellt, welche dann zu den Usern gejoint wird
Observer größtenteils in reorderLIstBean implementiert
FavLocationController greift auf die benötigten Funktionen des FavLocationService zu

## Slide 3: Was haben wir diese Woche gemacht
Password Funktion
Falls man sein Passwort vergessen hat, kann man dieses mit einer Mail zurücksetzen
Außerdem kann der Admin triggern das die Mail zum zurücksetzen gesendet wird
Außerdem hat das Passwort bestimmte Mindestanforderungen, die es erfüllen muss
Notes: Landing page:
Welcome.xhtml -> aufrufe der beans:
ChartBean (wandelt Daten in ein Diagramm um)
WeatherBean (aufrufe von currentWeather)
ForecastBean

## Slide 4: Was haben wir diese Woche gemacht
Urlaubsfunktion
Man kann angeben zu welcher Zeit man in den Urlaub geht und kann sich dafür das Wetter anzeigen lassen
Man sieht den Average von den letzten 5 Jahren zu einem bestimmten Tag
Notes: Email:
Email: EmailService (verwendet den Spring JavaMailSender)
EmailStrategy (Interface für verschiedene Email Typen)
Für die verifizierung dazu:
Token (model)
TokenRespository
Controller:
ConfirmationController (vergleicht den token im link mit dem token der in der datenbank hinterlegt ist)

## Slide 5: Was haben wir diese Woche gemacht
Weitere Funktionen…
Man muss die Kreditkarte hinterlegen, um Premium zu werden
Fehler in der Payroll ausgebessert
Codesmells von Sonarcube verbessert
Notes: Payroll:
- new Entity PremiumHistory (wird automatisch mit einem Observer angelegt)
- new Entity PaymentHistory (wird beim Abrechnung angelegt (kann nur eine pro Monat geben))
- Manager Ansicht mit Deteil Ansicht
mit Premium History (wer wan wie lang Premium war)
mit Abrechnungs Funktion
- Manager kann Premium Status, von Usern, bearbeiten
- die Berechnungszeiteinheite is grad noch in Sekunden
- tests
Observer auf den Save für einen User gesetzt.
Wenn dann observier gerriggert wird, wird geschaut ob der PremiumStatus sich geändert hat, wenn ides passiert dann gibt es einen neuen Eintrag in die premium-History Tabelle.
Die Entitäten für premium History und Paymenthistorie angelegt mit den jeweiligen Services und Repositories und Controller (al Fassaden)
Html Seiten für die Auswahl des Monats und des Jahres für die angezeigte Rechnung erstellt. (Wird über die DateSelectionBean gemacht).
Die Möglichkeit eine Kreditkarte anzulegen erstellt damit ein User sich dann als Premium Nutzer regsitsrieren kann. Die Möglichkeit diese dann zu bearbeiten (erst 90% fertig)

## Slide 6: Lessons learned
Man sollte mehr Zeit fürs testen einplanen
Tests eventuell auch schon früher schreiben, dann kann man die Funktionen schneller prüfen

## Slide 8: Unser geplanter Meilenstein für diese Woche
2. Meilenstein; Erreicht am 15.01.2024
Fertigstellung des Frontend und Testen der Applikation.
Dazu gehören:
  Fertigstellung der Homepage ( fertig)
  Integration der Backend-Funktionalitäten auf das Frontend (für die bereits implementierten Funktionalitäten, fertig)
  Sicherstellung der Browser-kompabilität der Anwendung mit den gängigsten Browsern (Fertig)
  Testen der Funktionalitäten (für die bereits implementierten Funktionalitäten, fast fertig)
  Ausnahmesituationen angemessen behandeln (nicht fertig)