## Slide 1: AbschlussPräsentation
Projektarbeit – PS 1, Gruppe 1

## Slide 2: Planung
UML-Diagramm war nicht unbedingt Hilfreich das sich sehr viel geändert hat über die Zeit
Aufteilung der Arbeiten in Bereiche je nach Funktionalität war sehr hilfreich und übersichtlich

## Slide 3: Projektmanagement
Zeiteinschätzung war optimistisch
Viel Zeit um sich in neue Bereiche einzuarbeiten
Arbeitspensum war stets bekannt jedoch nicht wie Zeitaufwendig die einzelnen Punkte sind
Die grossen Merges wurden immer von mehreren Personen gleichzeitig gemacht
Arbeiten Team Intern nach Funktionalitäten
Notes: Zeiteinschätzung : Bisschen optimistisch da doch nicht alles zu den gewünschten Zeitpunkten fertig war
Besonders viel Zeit: Neue Bereiche (Api, arbeiten mit Spring, Html und und und wurde davor noch nie behandelt und hat bissle zeit gebtraucht
Arbeitspensum war durch die Git übersicht der einzelnen issues und der Milestones sehr übersichtlich ( bis auf zwei sachen die wir in der Aufgabenstellung überlsen hatten API-Speicherung und Role-Logger, zweites wurde noch eingefügt)
Merges wurden meistens zu zweit gemacht , weil 4 Augen sehen mehr als zwei
Arbeitstreillung nach Funktionalitäten: Vorteil : sehr schnelle evaluation gesehen da viele Funktionaliten auf einmal fertig wurden aber evtl wenn mehrer leute an dem gleichen gearbeitet hätten wäre teileweise noch besser lösung dabei rausgekommen
Einige sehr viel ahnung vone inem Teil aber wenig von einem anderen Teil , zeitaufwendig es den anderen zu erklärern und weiterzugeben.

## Slide 4: Technologie
Spring ist teilweise sehr hilfreich wenn man weiss wie es geht
Teilweise lange suche nach einigen Funktionalitäten
Hintergundaktivitäten schwer nachvollziehbar
Frontend durch Java-Server-Faces zusammen mit Primefaces
Teilweise komplizierte Einbindung
Mit anderen Technologien sicher einfacher und schöner zu realisieren
Notes: Spring: Eigentlich super, zB wie Querys wir repos abfragen im Hintergrund erstellt werden. Einfache Benutzereingeschrenkte Zugriffe.
Teilweise aufwendig sachen zu finden ( Bsp HomeController)
JSF: schöne abbildungen net so einfach, man findet nicht so viel im Netz.
Java –script würde sicher einiges leichter und auch schöner machen ( Bsp Landing-Page Hassan am anfang oder auch so wechselnde Buttons etc wobei das mit AJAX ( echtzeitauswertung) auch funktioniert

## Slide 5: CodeQualität
Sonarqube: Sehr Gutes Tool, Teilweise leicht unnötige smells
    Sehr gute Übersicht über ein grösseres Projekt
Unit Tests sehr Hilfreich bei Änderung von Code
Wir haben 60% Testabdeckung und Smells auf <20 reduziert
Notes: Sonrqube: Super Rückmeldung mit meist hilfreichen Lösungsvorschlägen, teils aber auch unnötige smells ( timer die wir in tests drin haben um zu schauen ob die Aktive Zeit als Premium User richtig funktioniert)
Unit Tests. Am besten von anfang an, helfen sehr um bei Änderungen zu sehen ob noch alles funktioniert, vor allem in übergreifenden klassen.

## Slide 6: Prinzipien und Pattern
  Solid Im Hinterkopf
  Strategy-Pattern bei Email-Service
  Observer-Pattern Bei diversen Klassen
  Singleton durch service Annotationen
Notes: Obeserver : User-Interface, um premium status zu loggen

## Slide 7: Fazit
Der Einstieg ins Projekt war Schwierig
Im Team die Schritte der Anderen nachvollziehen
Fehlende Kenntnisse in Frontend/Html Entwicklung
Git und Sonarqube einbinden
Wöchentliche Besprechungen
Verwendung der 3-Schichten-architektur
Tests viel Früher erstellen
Mehr Zeit für Details