## Slide 1: Woche 5
11.12.23 – 07.01.24
Projektarbeit – PS 1, Gruppe 1

## Slide 2: Was haben wir diese Woche gemacht?
Favoriten Liste
Man kann Favoriten zu einer Liste hinzufügen
Man kann die Elemente in der Liste verschieden anordnen
Um Veränderungen an der Liste zu speichern, wurde das Observer Pattern eingesetzt
Ein Controller dient als Fassade zwischen der Präsentationsschicht und der Anwendungsschicht
Notes: Eine eigene Entity für Favoriten (mit Ort und user) erstellt, welche dann zu den Usern gejoint wird
Observer größtenteils in reorderLIstBean implementiert
FavLocationController greift auf die benötigten Funktionen des FavLocationService zu

## Slide 3: Was haben wir diese Woche gemacht
Landing Page
Aktuelle Wetterlage
24 h Temperatur und Regenvorhersage (Diagramm)
8 Tage Vorhersage vershciedener Daten (Tabelle)
-> Umsetzung größtenteils in Beans und dargestellt in welcome.xhtml
Notes: Landing page:
Welcome.xhtml -> aufrufe der beans:
ChartBean (wandelt Daten in ein Diagramm um)
WeatherBean (aufrufe von currentWeather)
ForecastBean

## Slide 4: Was haben wir diese Woche gemacht
Payroll
Möglichkeit eine Krreditkarte zu hinterlegen
Premium User zahlen einen Beitrag (mit einer hinterlegten Kreditkarte), um ihren Premium Status zu behalten. Zahlt der User nicht so wird ihm der Premium Status entzogen.
Manager können jedem User den Premium Status entziehen.
Implementierung einer Payroll History die aufzeichnet ab wann ein User Premium ist und ob dieser bereits bezahlt hat
Ein Observer Pattern wird beim speichern/updaten eines Useres ausgelöst welches checkt ob dieser Premium ist
Auch hier wurden controller als Fassade eingebaut
Notes: Payroll:
- new Entity PremiumHistory (wird automatisch mit einem Observer angelegt)
- new Entity PaymentHistory (wird beim Abrechnung angelegt (kann nur eine pro Monat geben))
- Manager Ansicht mit Deteil Ansicht
mit Premium History (wer wan wie lang Premium war)
mit Abrechnungs Funktion
- Manager kann Premium Status, von Usern, bearbeiten
- die Berechnungszeiteinheite is grad noch in Sekunden
- tests
Observer auf den Save für einen User gesetzt.
Wenn dann observier gerriggert wird, wird geschaut ob der PremiumStatus sich geändert hat, wenn ides passiert dann gibt es einen neuen Eintrag in die premium-History Tabelle.
Die Entitäten für premium History und Paymenthistorie angelegt mit den jeweiligen Services und Repositories und Controller (al Fassaden)
Html Seiten für die Auswahl des Monats und des Jahres für die angezeigte Rechnung erstellt. (Wird über die DateSelectionBean gemacht).
Die Möglichkeit eine Kreditkarte anzulegen erstellt damit ein User sich dann als Premium Nutzer regsitsrieren kann. Die Möglichkeit diese dann zu bearbeiten (erst 90% fertig)

## Slide 5: Was haben wir diese Woche gemacht
E-mail-Verifizierung
Mit Java mail Sender gearbeitet
Es wird eine Verifizierung-Mail mit einem Link an die angegebene Mail gesendet. Nach anklicken dieses Links kann man sich einloggen.
Aktuell nur bei der Registrierung eingebaut, geplant noch bei der Passwort Zurücksetzung
-> Implementiert mit Strategy-Pattern für die Registrierung und password zurücksetzen
Notes: Email:
Email: EmailService (verwendet den Spring JavaMailSender)
EmailStrategy (Interface für verschiedene Email Typen)
Für die verifizierung dazu:
Token (model)
TokenRespository
Controller:
ConfirmationController (vergleicht den token im link mit dem token der in der datenbank hinterlegt ist)

## Slide 7: Unser geplanter Meilenstein für diese Woche
2. Meilenstein; Erreicht am 15.01.2024
Fertigstellung des Frontend und Testen der Applikation.
Dazu gehören:
  Fertigstellung der Homepage ( fertig)
  Integration der Backend-Funktionalitäten auf das Frontend (für die bereits implementierten Funktionalitäten, fertig)
  Sicherstellung der Browser-kompabilität der Anwendung mit den gängigsten Browsern (Fertig)
  Testen der Funktionalitäten (für die bereits implementierten Funktionalitäten, fast fertig)
  Ausnahmesituationen angemessen behandeln (nicht fertig)